UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto

“Plataforma de Análisis de Despliegue de Proyectos”

Curso:

Inteligencia de Negocios

Docente:

Mag. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Ancco Suaña, Bruno Enrique			(2023077472)

Loyola Vilca, Renzo Fernando 			(2021072615)

Tacna – Perú

2025

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | BEAS, CDAR, RFLV | PCQ |  | 09/09/2025 | Versión Original |

INDICE GENERAL

- Antecedentes									1

- Planteamiento del Problema							4

  - Problema

  - Justificación

  - Alcance

- Objetivos										6

- Marco Teórico

- Desarrollo de la Solución							9

  - Análisis de Factibilidad (técnico, económica, operativa, social, legal, ambiental)

  - Tecnología de Desarrollo

  - Metodología de implementación

(Documento de VISION, SRS, SAD)

- Cronograma									11

- Presupuesto									12

- Conclusiones									13

Recomendaciones									14

Bibliografía										15

Anexos										16

Anexo 01 Informe de Factibilidad

Anex0 02   Documento de Visión

Anexo 03 Documento SRS

Anexo 04 Documento SAD

Anexo 05 Manuales y otros documentos

1. ANTECEDENTES

El proyecto se centra en el desarrollo e implementación de una plataforma web para la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna. Actualmente, la institución carece de visibilidad centralizada sobre las tecnologías y servicios que los estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería  utilizan para el despliegue de sus aplicaciones y proyectos de software. Este desconocimiento dificulta la toma de decisiones estratégicas sobre la asignación de recursos tecnológicos y el apoyo a las iniciativas más innovadoras.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Problema

El proyecto se centra en el desarrollo e implementación de una plataforma web para la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna. Actualmente, la institución carece de visibilidad centralizada sobre las tecnologías y servicios que los estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería

Justificación

Automatizar este proceso usando representa una solución eficiente para minimizar errores y reducir el tiempo invertido en la documentación técnica, mejorando así la productividad y organización interna

Alcance

- Visualizar un panorama general de las tecnologías de despliegue más utilizadas.

- Explorar proyectos de manera individual para conocer sus detalles

- Filtrar los proyectos por ciclo académico y por curso para analizar tendencias específicas

- Realizar búsquedas por palabra clave y combinar filtros para análisis más complejos

- Identificar las tecnologías de despliegue específicas utilizadas en cada proyecto

3. OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web con un dashboard de Business Intelligence que permita analizar y visualizar las tecnologías y servicios de despliegue utilizados en los proyectos de software alojados en los repositorios de la comunidad de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna

Objetivos Específicos

- Visualizar un panorama general de las tecnologías de despliegue más utilizadas.

- Explorar proyectos de manera individual para conocer sus detalles

- Filtrar los proyectos por ciclo académico y por curso para analizar tendencias específicas

- Realizar búsquedas por palabra clave y combinar filtros para análisis más complejos

- Identificar las tecnologías de despliegue específicas utilizadas en cada proyecto

4. MARCO TEÓRICO

Se revisaron conceptos clave sobre inteligencia artificial aplicada a la redacción automática, integración de APIs como OpenAI y PlantUML, y tecnologías como PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, TCPDF, entre otros. Asimismo, se consideraron metodologías ágiles para el desarrollo del software y estándares de documentación institucional

5. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

Análisis de Factibilidad

- Técnica: Tecnologías maduras y personal calificado.

- Económica: Inversión de S/. 1,300 con VAN = S/. 16,568.85, TIR positiva y B/C = 13.81

- Operativa: Personal capacitado, interfaz amigable, bajo mantenimiento.

- Legal: Cumple con la normativa de protección de datos (GDPR).

- Social: Fomenta buenas prácticas organizacionales.

- Ambiental: Reducción del uso de papel mediante digitalización.

Tecnología de Desarrollo

- Backend: PHP

- Frontend: HTML, CSS, JS

- Base de datos: MySQL

- IA: OpenAI, Hugging Face

- Generación de diagramas: PlantUML / Mermaid

- Generación de documentos: TCPDF, DomPDF

Metodología de Implementación

- Se siguió una metodología incremental con fases:

- Análisis de requerimientos (FD03)

- Diseño de la arquitectura (FD04)

- Desarrollo de módulos (formularios, generación IA, exportación)

- Pruebas de funcionalidad, carga y seguridad

- Implementación y almacenamiento

6. CRONOGRAMA

7. PRESUPUESTO

8. CONCLUSIONES

El proyecto Plataforma de Análisis de Despliegue de Proyectos ha demostrado ser viable técnica, económica y operativamente. Ha logrado automatizar con éxito la creación de documentación técnica bajo distintos formatos, optimizando tiempo y mejorando la calidad del contenido. La arquitectura modular y la integración con dashboards le otorgan un gran potencial de escalabilidad y adaptabilidad futura.

9. RECOMENDACIONES

- Realizar mantenimiento periódico de las APIs integradas.

- Fortalecer medidas de seguridad y cifrado de datos.

- Considerar nuevas funcionalidades como edición visual.

- Escalar la infraestructura en caso de aumento de usuarios.

- Mantener retroalimentación continua con los usuarios.